|  | Утверждено протоколом собрания местного сообщества Есильского сельского округа № 2 от 26 марта 2018 года |
| --- | --- |

План мероприятий

по развитию Есильского сельского округа на 2018  - 2020 годы

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Сумма финансирования (при наличии) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение из штакетника по металлическим столбам с демонтажом старого металлического забора в с. Зеленое (изготовлена сметная документация) | 2018 год | Аким сельского округа | 6181,711 тыс. тенге | За счет средств местного бюджета |  |
|  | Открытие закупочных пунктов молока | 2018 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий | 2018 год | Аким сельского округа совместно с Центром занятости |  |  |  |
|  | Открытие СТО (шиномонтажный участок, мойка, мини-магазин) | 2018 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства | 3,5 млн. тенге | Собственные и заемные средства |  |
|  | Изготовление сметной документации на текущий ремонт второй половины крыши Шиликтинской ОШ | 2018 год | Аким сельского округа |  | За счет средств КСН |  |
|  | Создание овощехранилищ | 2019 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Изготовление сметной документации на освещение улиц на 1 км. в с. Зеленое | 2019 год | Аким сельского округа |  | За счет средств КСН |  |
|  | Строительство теплицы | 2019 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Открытие аптечного пункта | 2019 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий | 2019 год | Аким сельского округа совместно с Центром занятости |  |  |  |
|  | Создание и оснащение сельскохозяйственных кооперативов техникой и оборудованием | 2020 год | Аким сельского округа, директора ТОО |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Строительство общественной бани | 2020 год | Аким сельского округа совместно с отделом предпринимательства |  | Собственные и заемные средства |  |
|  | Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в с. Зелёное (изготовлена сметная документация) | 2020 год | Аким сельского округа | 62613,699 тыс. тенге | За счет средств местного бюджета |  |
|  | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий | 2020 год | Аким сельского округа совместно с Центром занятости |  |  |  |

Аким Есильского сельского округа                                          Е. Овчинников

место печати