|  | Утверждено протоколом собрания местного сообщества Староколутонсскогосельского округа от 26 марта 2018 года № 2 |
| --- | --- |

Планмероприятий

по развитию Староколутонского сельского округа на 2018  -2020 годы

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Сумма финансирования (при наличии) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство дороги от трассы Алматы Екатеринбург до села Старый Колутон, протяженность 2 км. | 2018 год | Аким сельского округа | Стоимость проекта 3млн.тенге, на 2018 год выделено 130млн.тенге | Республи канский бюджет | Изготовлена ПСД |
|  | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий | постоянно | Аким сельского округа | 0 | 0 |  |
|  | Ограждение 2 кладбищ в селе Косколь металлическим забором. | 2018 год | Аким сельского округа | Стоимость 7.663 млн.тенге | Местный бюджет | Изготовлены 2 ПСД |
|  | с.Старый Колутон очистка дорог от снега в зимний период | 2018 год | Аким сельского округа | 0.240 млн.тенге | Средства КСН МСУ |  |
|  | Устранение последствий паводка Ремонт внутрипоселковых дорог в селах округа | 2018 год | Аким сельского округа | 0.3 млн. тенге 1.4 млн.тенге | Средства КСН МСУ |  |
|  | Привлечение малого и среднего бизнеса на получение кредитов | Постоянно | Аким сельского округа | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение санитарной очистки сел округа | 2018 год | Аким сельского округа | 0,2 млн. тенге | Средства КСН МСУ |  |
|  | Прокладка нового водопровода в селе Старый Колутон. | 2019 год | Аким сельского округа | Стоимость проекта 360млн.тенге | Республи канский бюджет | Изготовлена ПСД |
|  | Вовлечение безработного и самозанятого населения в активные формы содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий | постоянно | Аким сельского округа | 0 | 0 |  |
|  | Привлечение малого и среднего бизнеса на получение кредитов | 2019 год | Аким сельского округа | 0 | 0 |  |
|  | Грейдирование и ямочный ремонт внутрипоселковых дорог сел сельского округа | 2019 год | Аким сельского округа, отдел ЖКХ. | 0.2 млн.тенге | Собственные средства |  |
|  | Устранение последствий паводка | 2019 г | Аким сельского округа | 0.3 млн.тенге | Средства КСН МСУ |  |
|  | Обеспечение санитарной очистки сел округа | 2019 г | Аким сельского округа | 0,2млн.тенге | Местный бюджет |  |
|  | Высадка зеленых насаждений | 2019 | Аким сельского округа, отдел ЖКХ | 0.05 млн. тенге | Собственные средства |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта клуба в селе Старый Колутон и благоустройство прилегающей территории: высадка деревьев и разбивка клумб. | 2020 г | аким сельского округа | 57 млн.тенге | Местный бюджет | ПСД находится на изготовлении. |
| 2. | Обустройство административных зданий и прилегающей к нимтерритории. | 2020 г | Аким сельского округа, ИП, руководители предприятий | 0.5 млн.тенге | Местный бюджет |  |
| 3. | Высадка зеленых насаждений | 2020 г | Аким сельского округа | 0.05 млн. тенге | Собственные средства |  |
| 4. | Устранение последствий паводка | 2020 г | Аким сельского округа | 0.3 млн. тенге | Средства КСН МСУ |  |
| 5. | Грейдирование и ямочный ремонт внутрипоселковых дорог сельского округа | 2020 г | Аким сельского округа, отдел ЖКХ. | 0,5 млн. тенге | Средства КСН МСУ |  |
| 6. | Обеспечение санитарной очистки сел округа | 2020 г | Аким сельского округа | 0,2 млн. тенге | Средства КСН МСУ |  |

Аким Староколутонского сельского округа                                                      В.Крапивко