**Информация**

**о проделанной работе отдела ЖКХ, ПТ и АД за 2019 год**

**и планы на 2020 год**

За 2019 год разработаны сметные документации и реализованы следующие проекты:

За счет средств районного бюджета проведен текущий ремонт дорог с асфальтовым покрытием по улице Абылайхана с.Астраханка (протяженность 1,1 км) на сумму 18,3 млн. тенге,

За счет средств областного бюджета:

текущий ремонт улично-дорожной сети с. Астраханка протяженностью 3,3 км на сумму 4,2 млн. тенге,

текущий ремонт подъездной дороги к с.Таволжанка протяженностью 14 км на сумму 18,1 млн. тенге,

текущий ремонт подъездной дороги к с.Колутон протяженностью 4,9 км на сумму 6 млн. тенге.

текущий ремонт подъездной дороги к с. Новый Колутон протяженностью 17 км на сумму 23,4 млн. тенге.

Подрядчик – ТОО «АстанаСтройМонтажИнжиниринг»

По программе «Ауыл – Ел бесігі» реализованы следующие проекты:

по среднему ремонту улично-дорожной сети с.Астраханка общей протяженностью 6 км на сумму 89,9 млн. тенге(подрядчик – ТОО «КокшеАгроинвест»). Выполнены работы по укладке асфальтового покрытия по ул. Абылайхана – 1336,7 м, Джазина – 550 м, Б.Момышулы - 1088м, Алтынсарина - 587м, Байтурсынова – 181,7м, Мира - 614м, Победы - 1032м, 9 мая – 642,5м;

по текущему ремонту тротуаров по улицам села Астраханка (протяженностью 2 км на сумму 22 млн. тенге (подрядчик – ИП «Искандарян М»). Проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия старого тротуара по ул. Аль-Фараби на протяженности 1000м, а также укладка нового тротуара на протяженности 1175 м, в том числе по ул. Победы - 683,80 м, ул. Абылайхана - 182,6 м, ул. Алтынсарина (район ЦРБ) - 147,3 м, и в районе ФОКа - 161,3 м.

Завершены работы по реализации 2-х годичного проекта по капитальному ремонту подъездной дороги к с. Старый Колутон на сумму 253 млн. тенге.

Отделом был разработан план мероприятий и велась координация работ по проведению весеннего и осеннего месячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов района, объявленных постановлением акимата района № 79 от 4.04.2019г.

Проведен конкурс на открытие внутрирайонных маршрутов Астраханка – Степное, Астраханка – Жарсуат, Астраханка – Оксановка, Астраханка – Жалтыр. Конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации– 1 человек.

На балансе отдела находится 3 многоэтажных жилых дома:

24-квартирный жилой дом по ул. Абылайхана 26. В данном жилом доме приватизировано 13 квартир, в том числе с полной оплатой – 1;

18-квартирный жилой дом по ул. Абылайхана 90. В нем приватизировано 11 квартир, в том числе 1 – безвозмездно, 2 – с полной оплатой.

36 квартирный жилой дом по ул. Достык 16.

За 2019 год поступление за найм жилья составило – 2 656 100 тенге. За приватизацию жилищ поступило 6 450 000 тенге.

Отдел является органом государственного управления ГКП на ПХВ «Комхоз», занимающимся вопросами тепло- и водоснабжения объектов социальной сферы и населения.

В течение летнего периода 2019 года в ходе подготовки к отопительному сезону на объектах ГКП на ПХВ «Комхоз» проведены работы по замене 1 котла на котельной № 1.

Также были проведены работы по текущему ремонту всего технологического оборудования.

Для обеспечения устойчивой работы предприятия из бюджета было выделено 45 млн. тенге на приобретение топлива.

Отделом оказывается 9 видов государственных услуг.

За 2019 год общее количество оказанных государственных услуг составляет – 59, в том числе Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном – 54, приватизация жилищ из государственного жилищного фонда – 4, представление справки гражданам, единственное жилище которых признано аварийным – 1.

Подготовлено и проведено 9 заседаний районной жилищной комиссии.

В списках очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда числится 361 человек, в том числе: 208 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 16 - в списке многодетных семей, 80 – из списка работников бюджетных организаций, 56 - из списка социально уязвимых слоев населения и 1 – из списка граждан, единственное жилище которых признано аварийным.

План работ на 2020 год:

разработка сметных документаций на текущий ремонт подъездной дороги к с. Жанатурмыс, и с проведением вневедомственной экспертизы на средний ремонт подъездной дороги к с. Жалтыр;

проведение работ по текущему ремонту подъездных дорог к с. Первомайка, внутрипоселковых дорог в с. Астраханка, в с. Жалтыр, в с. Каменка, устройству ливневых стоков в с. Астраханка;

качественная подготовка объектов жизнеобеспечения к предстоящему осенне-зимнему периоду.